Отчет о проделанной работе за первое полугодие 2014 года

Добрый день, депутаты собрания депутатов Недвиговского сельского поселения,  и приглашенные.

Деятельность Администрации Недвиговского сельского поселения за первое полугодие 2014 года  сложилась следующим образом:

Собственные  налоговые  и  неналоговые  доходы по плану составляет 10 659,00 тыс руб. а фактическое исполнение на 1 июля 2014 года  3 615,00 тыс. руб., что в процентном соотношении исполнение 33,92 %.  Это обусловлено тем, что основные поступления земельного и имущественного налога на физических лиц ожидается к концу 3 квартала так как срок уплаты 1 ноября 2014 г. А так же аукцион по продаже земельных участков был проведен в июле  доходы которых поступали в течении июля месяца и будут поступать так же и в августе.

Дотация на 1 июля на 2014 год выделена в размере 4 миллиона  470 тысяч 400 рублей. Администрацией Недвиговского сельского поселения освоено 4 миллиона рублей, это обусловлено тем, что основная доля собственных доходов должна поступить во второй половине 2014 года.

Плановые годовые показатели бюджета по расходам утверждены в размере 16 млн. 480 тыс. 800 рублей. Исполнение по состоянию на 1 июля 2014 г. составляет

7 млн. 961 тыс. 926 руб. 37 коп., что составляет 48,3 % от годовых показателей. В том числе направлено на:

Содержание аппарата Администрации -  2 млн. 400 тыс. 593 руб 74 коп

Национальная оборона (ВУС)  -  64 тыс. 556 руб. 95 коп.

Национальная безопасность  (ГОЧС) – 55 тыс. 625 руб. 24 коп.

Транспортные услуги (содержание газели) – 131 тыс. 219 руб. 15 коп.

Дорожное хозяйство – 1 млн. 254 тыс. 029 руб. 41 коп.

Коммунальное хозяйство – 483 тыс. 388 руб. 92 коп.

Благоустройство территории  - 1 млн. 716 тыс. 811 руб. 32 коп.

в т. ч.   уличное освещение – 744 тыс. 205 руб. 71 коп.

Культура – 1 млн. 735 тыс. 627 руб. 37 коп.

Социальная политика (т. е. пенсия, материальная помощь населению) –

52 тыс. 969 руб. 88 коп.

За первое полугодие 2014 года выполнены  следующие работы:

Зимнее содержание дорог – 98 000 тыс. руб. из них 90 454 тыс руб. за счет средств ФСР и 7546 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Ямочный ремонт – 250 тыс. 300 руб. из них 227 тыс 404 руб. 12 коп. за счет средств ФСР и 22 тыс 895 руб. 88 коп. за счет средств местного бюджета.

Разметка дорог – 38 тыс. 924 руб. из них 35 тыс. 926 руб. 85 коп. за счет средств ФСР и 2 тыс. 997 руб. 15 коп. за счет средств местного бюджета.

Установка дорожных знаков – 99 тыс. 997 руб. из них 36 тыс. 192 руб. 26 коп. за счет средств ФСР, и 63 тыс. 804 руб. 74 коп. за счет средств местного бюджета.( Это знаки: «Дети» в количестве 12 шт. «Ограничение скорости» в количестве 6 шт.).

А так же из бюджета Мясниковского района были выделены средства на:

-  Капитальный ремонт участка дороги по ул. Ченцова (спуск Магирина гора в х. Недвиговка на сумму 473 тыс. 657 руб.

- Изготовление технического паспорта водопровода протяженностью 4000 м в х. Веселый на сумму – 20 тыс. 041 руб. 13 коп.

- Изготовление технического паспорта водопровода протяженностью 16 159 м от х. Недвиговка до х. Хапры на сумму – 76 тыс. 588 руб. 97 коп.

- Изготовление технического плана водопровода протяженностью 4000 м в х. Веселый на сумму – 28 тыс. 634 руб. 98 коп.

- Изготовление технического плана водопровода протяженностью 16159 м от х. Недвиговка до х. Хапры – на сумму 74 тыс. 654 руб. 74 коп.

- Капитальный ремонт участка дороги по ул. Малахова в х. Недвиговка на сумму – 466 тыс. 552 руб. 15 коп.  за счет средств дорожного фонда.

В настоящее время начата работа по технической инвентаризации газопроводов в х. Недвиговка и в х. Хапры. До конца 2014 года планируется провести техническую инвентаризацию всех газопроводов это составит по предварительным оценкам 350 тыс. руб.  А так же готовится документация на проведение текущего ремонта ул. Мира в х. Веселый, капитальный ремонт участка дороги по ул. Набережная, разработка ПСД на капитальный ремонт ул. Луговая и ул. Центральная в пос. Щедрый.

Проведение работ за счет средств дорожного фонда временно откладывается в связи с тем , что поступление средств от акцизов, из которых складывается дорожный фонд  значительно ниже плановых показателей на 1 июля 2014 г. . Плановые показатели за первое полугодие 2014 года утверждены в размере -  1 млн. 436 тыс. 400 руб., а исполнение составило  901 тыс. 900 руб. что составило 60,8 % от плана.