АДМИНИСТРАЦИЯ НЕДВИГОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


30 декабря 2025 г.                                          № 132                                             х. Недвиговка
Об утверждении отчета об исполнении 

плана реализации муниципальной программы 
муниципальной программы Недвиговского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»» по итогам 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Недвиговского сельского поселения от 30.12.2019 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Недвиговского сельского поселения», Администрация Недвиговского сельского поселения              

                                          постановляет: 

         1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципальной программы Недвиговского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по итогам 2025 года, согласно приложению.

  2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 

Недвиговского сельского поселения                                                           Е.Е. Харахашян
                                                                                                                                                                                              Приложение к постановлению 

Администрации Недвиговского сельского поселения
от 30.12.2025 г.  № 132.
Отчет об исполнении плана
реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  по итогам 2025года
	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия


	Ответственный 
 исполнитель  

	Результат  реализации 

(краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации  

	Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события
	Расходы бюджета на реализацию программы

	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муници

пальной программой
	Факт на отчетную дату

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	 «Развитие транспортной системы»
	Администрация Недвиговского сельского поселения 
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	8 753,8
	8753,8

	1.1
	«Развитие транспортной системы»
	Администрация Недвиговского сельского поселения
	Ремонт внутри поселковой дороги по адресу: Ростовская обл., Мясниковский р-н, х. Недвиговка, ул. Ченцова (участок с ПК 0+00 по ПК 1+98) на сумму 5 789,4
	01.01.2025
	31.12.2025
	5789,4
	5789,4

	
	«Развитие транспортной системы»
	Администрация Недвиговского сельского поселения
	Ремонт внутрипоселковой дороги по адресу: Ростовская обл., Мясниковский р-н, х. х.Недвиговка, пер. Переездный  на сумму 1489,2
	01.01.2025
	31.12.2025
	1489,2
	1489,2

	
	«Развитие транспортной системы»
	Администрация Недвиговского сельского поселения
	Ремонт внутрипоселковой дороги по адресу: Ростовская обл., Мясниковский р-н, х. х.Недвиговка, пер. Малахова
	01.01.2025
	31.12.2025
	2736,9
	2736,9

	1.2
	«Развитие транспортной системы»»      
	Администрация Недвиговского сельского поселения 
	Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	01.01.2025
	31.12.2025
	595,6
	595,6

	1.3
	«Развитие транспортной системы»
	Администрация Недвиговского сельского поселения
	Содержание дорог
	01.01.2025
	31.12.2025
	0
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	
	
	
	19 364,9
	19 364,90

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	10 538,1
	10 538,1

	
	бюджет Мясниковского района
	
	
	
	
	8753,9
	8753,9

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	0
	0


